Centro educativo

| Código | Centro | Concello | Ano académico |
| --- | --- | --- | --- |
| 15005397 | I.E.S. Fernando Wirtz Suárez | A Coruña | 2025-2026 |

Ciclo formativo

| Código da familia profesional | Familia profesional | Código do ciclo formativo | Ciclo formativo | Grao | Réxime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP16 | Informática e comunicacións | CSIFC01 | Desenvolvemento Aplicacións Web | Superior | Distancia |

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

| Código MP/UF | Nome |
| --- | --- |
| MP0374 | Proxecto de Desenvolvemento Aplicacións Web Equivalencia en créditos ECTS: 5. |

Profesorado responsable

| Tutor | Raquel Concheiro - Manuel Corbelle |
| --- | --- |

Alumno

| Alumno | Cristina Teruel Ayala |
| --- | --- |

Datos do Proxecto

| Título | Librería Teruel Ayala |
| --- | --- |

13/04/26

CRISTINA TERUEL AYALA

CONTROL DE VERSIONES:

| Versión | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/04/26 | Preproyecto Inicial. |
| 1.1 | 18/05/26 | Casos de uso en ejecución. |

Índice:

Objetivo	3

Descripción	3

Alcance	3

Planificación	4

Medios a utilizar	4

Presupuesto	4

Titulo	5

Ejecución	5

# Objetivo

Desarrollar un aplicativo web que permita la exposición del stock de una supuesta librería (sólo libros), conectando con una aplicación externa que permita recuperar mediante el ISBN (código único del libro) la información gráfica y lírica pertinente al mismo.

El usuario gestor/administrador, debe poder dar de alta y baja elementos de la parrilla.

Los consultantes deben poder filtrar por título, autor, ISBN y género.

# Descripción

El proyecto consistirá en la creación de una aplicación para mostrar el stock disponible de una librería.

Definimos 2 roles principales. Administrador y Usuarios consultantes.

La vista de inicio mostrará información relativa a la librería, localización, logo, opciones de contacto… , y los últimos 5 títulos añadidos además de un acceso a una vista de búsqueda y a la vista de administración protegida.

La vista de búsqueda contiene diferentes campos para realizar la búsqueda, puede usarse tanto el título, como el nombre del autor de forma parcial; pero el ISBN debe ser completo y el género se elige mediante un desplegable con las opciones.

La vista de administración permitirá añadir/borrar un libro proporcionando su ISBN, el sistema lo buscará en una biblioteca externa y se añadirá al conjunto de libros disponibles, haciéndolo de esta forma, reducimos la posibilidad del error humano al añadir libros.

Los campos a recuperar de la biblioteca externa relativos a un libro añadido son:

- Titulo

- Autor

- Fecha lanzamiento (relativa al idioma de la edición buscada)

- Portada

- Género

- Sinopsis

Se ha decidido ligar tantos puntos al ISBN para evitar contaminaciones de stocks con ediciones coleccionista. Soy una fan de la literatura y es muy molesto cuando compras un libro y luego viene una edición que no es, solo porque el título coincide.

Las tiendas que trabajan el sector literario, incluso Amazon, sufren de esta lacra al permitir dar de alta artículos por título y no por ISBN, si bien es cierto que otras mas específicas en el ámbito como “La casa del libro” no les pasa.

El ISBN es único por edición, eso respeta idioma, formato (original, bolsillo, coleccionista…) y en cambio es transparente a una reedición por reimpresión, es decir, si un libro se queda sin stock y se rueda una segunda edición, no varía el ISBN, ese es el comportamiento deseado en mi opinión.

# Alcance

Vista inicial y listado de títulos que cumplen el criterio.

Apartado de búsqueda por título o autor, ISBN o género.

Control de acceso de administración.

Interfaz para añadir o retirar títulos.

Conexión externa para la obtención de datos de los títulos añadidos.

# Planificación

Semana 1 Análisis, diseño preliminar de vistas y diseño E-R de base de datos

- Identificar identidades y atributos de la base de datos

- Diagrama de flujos.

- Casos de uso.

- Mock ups / bocetos de las diferentes vistas de la web.

Semana 2-4 Desarrollo del BackEnd:

- Creación de la base de datos.

- Desarrollo de servicios, alta de elementos y recuperar información de la API del proveedor externo.

- Desarrollo de servicios, funciones de búsqueda.

Semana 5-8 Desarrollo del FrontEnd:

- Diseño de la página principal.

- Diseño de la página de administración.

- Diseño de la página de búsqueda y resultados.

Semana 9 QA, documentación, preparación:

- Pruebas relacionadas a cada caso de uso.

- Documentación del proyecto, tecnologías usadas.

- Presentación final.

# Medios a utilizar

Backend:

- Java 17

- Spring Boot

BBDD:

- MySQL

Frontend:

- HTML

- Bootstrap

- CSS

- Javascript

- Thymeleaf

Programas:

- Intelij IDEA

- MySQL Workbench

Control de Versiones:

- Github

# Presupuesto

Precio hora consultoría junior 25€/H basándome en mi experiencia personal en mi ámbito laboral actual (Jornada completa Altia Consultores S.A desde 2024).

Usaremos una hipotética dedicación de 30 horas a la semana.

| FASE | HORAS | MONTO PRESUPUESTARIO |
| --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | 30 h | 750 € |
| BackEnd | 90 h | 2250 € |
| FrontEnd | 120 h | 3000 € |
| QA + Documentación | 30 h | 750 € |

# Titulo

Librería Teruel Ayala

# Ejecución

Una vez iniciado el servicio y la base de datos, el proyecto responde en la url:

http://localhost:8080/